Divisão das Tarefas e Planning Poker

1.1 importa o .csv:

| **importa o .csv** | Estimativa Planning Poker (22/11/2021) |
| --- | --- |
| Criação do botão de importação com o ícone definido. | 7 |
| Configuração da janela de importação do explorador de arquivos do sistema. | 7 |
| Realizar correções no arquivo importado (remover linhas incorretas/arquivos em branco. | 23 |
| Criar lista de entrada com os objetos utilizados como parâmetros de busca. | 13 |
| Amostragem da lista gerada. | 13 |

2.1 Coletar dados do Taxonômico.

| **Coletar dados do Taxonômico** | Estimativa Planning Poker (22/11/2021) |
| --- | --- |
| Criação do botão de seleção de tipo de dado com a opção de dados taxonômicos. | 13 |
| Busca dos dados de acordo com o arquivo de entrada nos sites Flora do Brasil e The Plant List. | 47 |
| Validação dos resultados obtidos. | 23 |
| Criação da lista com os dados validados. | 13 |
| Amostragem da lista gerada. | 13 |

2.2 Coletar dados do Inventário.

| **Coletar dados do Inventário** | Estimativa Planning Poker (22/11/2021) |
| --- | --- |
| Criação do botão de seleção de tipo de dado com a opção de dados do inventário. | 13 |
| Busca dos dados de acordo com o arquivo de entrada nos sites GBIF e Species Link. | 47 |
| Validação dos resultados obtidos. | 23 |
| Criação da lista com os dados validados. | 13 |
| Amostragem da lista gerada. | 13 |

3.1 Gerar arquivo de saída .csv

| **Gerar arquivo de saída .csv** | Estimativa Planning Poker (22/11/2021) |
| --- | --- |
| Criação do botão de gerar resultados. | 7 |
| Criação do arquivo de acordo com a opção selecionada do tipo de dado e com os resultados obtidos. | 23 |

4.1 Local de armazenamento do arquivo.

| **Local de armazenamento do arquivo** | Estimativa Planning Poker (22/11/2021) |
| --- | --- |
| Criação do botão de configuração de local de armazenamento do arquivo. | 13 |